MEDIX

Producto Académico Final

Propuesta de Implementación y Mejora del Sistema de Información Hospitalario MEDIX para la Gestión de Atención Médica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución académica | Universidad La Salle |
| Empresa analizada | Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa |
| Área de estudio | Consultorio Externo, Admisión y Atención Ambulatoria |
| Sistema propuesto | MEDIX - Gestión hospitalaria por roles |
| URL demo | https://mrjhersondiazj-dot.github.io/medix-project/ |
| Fecha | 07/07/2026 |

# Índice ejecutivo de secciones

1. Título del proyecto

2. Introducción

3. Descripción detallada de la empresa

4. Problema o necesidad detectada

5. Propuesta de solución

6. Levantamiento y gestión de requerimientos

7. Arquitectura tecnológica

8. Tecnologías utilizadas

9. Seguridad y ciberseguridad

10. Esquema de pruebas

11. Metodología

12. Plan de trabajo

13. Resultados esperados

14. Conclusiones

15. Recomendaciones

16. Uso de plantilla institucional

17. Anexos

Lectura rápida El documento cubre todos los puntos solicitados por el producto académico y se complementa con un Excel de matrices, gráficos anexos y una versión PDF para presentación.

# 1. Título del Proyecto

Propuesta de Implementación y Mejora del Sistema de Información Hospitalario MEDIX para la Gestión de Atención Médica en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.

# 2. Introducción

El presente trabajo desarrolla una propuesta de mejora mediante un sistema de información hospitalario llamado MEDIX. La solución está enfocada en el área de Consultorio Externo, donde se concentran procesos de admisión, registro de pacientes, programación de citas, llegada, cola de espera, atención médica, validación y reportes.

El proyecto se construye por fases y responde a una necesidad frecuente en instituciones de salud de alta demanda: contar con información integrada, segura y visible en tiempo real para que el personal administrativo, recepcionista y médico pueda trabajar con menos fricción y mayor control.

Objetivo general Proponer, documentar y sustentar un sistema de información hospitalario que optimice el flujo de atención ambulatoria mediante módulos funcionales, seguridad por roles, trazabilidad e indicadores operativos.

# 3. Descripción de la Empresa

## 3.1 Información General

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza |
| Ubicación | Arequipa, Perú |
| Rubro | Servicios de salud pública, atención hospitalaria y consultorio externo |
| Tamaño | Institución hospitalaria regional de alta demanda |
| Usuarios internos | Dirección, administración, admisión, recepción, médicos, auditoría y soporte TI |
| Usuarios externos | Pacientes atendidos por servicios ambulatorios |
| Misión referencial | Brindar atención médica oportuna, segura y orientada al paciente. |
| Visión referencial | Fortalecer la calidad de atención mediante procesos eficientes y soporte tecnológico. |

## 3.2 Estructura Organizacional

Para fines académicos, el área de estudio se relaciona con Dirección Hospitalaria, Administración, Consultorio Externo, Recepción/Admisión, Médicos, Auditoría y Soporte TI.

## 3.3 Área de Estudio

El análisis se concentra en Consultorio Externo y Admisión. Esta área recibe pacientes, programa citas, registra llegadas, administra espera, conecta con médicos y entrega información al área administrativa para supervisión y validación.

## 3.4 Procesos del Área

| ID | Proceso | Entrada | Actividad | Salida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Registro de paciente | DNI, datos personales, contacto | Validar, crear ficha, evitar duplicados | Ficha de paciente | Recepción |
| P-02 | Programación de cita | Paciente, servicio, fecha, médico | Asignar hora, consultorio y estado | Cita programada | Recepción |
| P-03 | Llegada del paciente | Cita del día | Confirmar presencia y hora de llegada | Paciente llegado | Recepción |
| P-04 | Cola de espera | Pacientes llegados | Ordenar por servicio, tiempo y prioridad | Cola actualizada | Recepción |
| P-05 | Atención médica | Paciente, cita, historial | Evaluar, registrar diagnóstico y feedback | Atención finalizada | Médico |
| P-06 | Validación | Atención finalizada | Confirmar cierre administrativo | Atención validada | Administrador |
| P-07 | Reporte y auditoría | Eventos y estados | Consolidar indicadores y trazabilidad | Reporte diario | Administrador |

## 3.5 Fuentes de Información

Documento de producto académico entregado como guía de secciones obligatorias.

Retroalimentación del docente y compañeros sobre roles, botones, seguridad y funcionalidad.

Revisión del sistema MEDIX ya implementado y desplegado como demo pública.

Observación funcional del flujo hospitalario representado: cita, llegada, cola, atención y validación.

Requisitos comparables de sistemas de salud: privacidad, trazabilidad, control de acceso, reportes y continuidad.

## 3.6 Relación con Otras Áreas

| Área | Información que recibe | Información que entrega | Relación con MEDIX |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | Indicadores, atenciones validadas, auditoría | Usuarios, permisos, decisiones | Supervisa dashboard y reportes |
| Recepción | Agenda, pacientes, citas del día | Llegadas, cola, reprogramaciones | Opera citas y pacientes |
| Médicos | Agenda, paciente, historial | Diagnóstico, feedback, estado de atención | Registra atención médica |
| Auditoría / TI | Eventos, accesos, cambios | Alertas, revisión, soporte | Controla trazabilidad y seguridad |

# 4. Problema o Necesidad Detectada

## 4.1 Descripción del Problema

El problema principal es la gestión fragmentada del flujo de atención ambulatoria. Cuando los pacientes, citas, estados, atención médica y reportes no se encuentran integrados, el personal pierde tiempo, comete errores y no cuenta con una visión inmediata de lo que sucede en el servicio.

## 4.2 Evidencia

| Evidencia observada | Impacto | Necesidad derivada |
| --- | --- | --- |
| Se requiere registrar y editar pacientes de forma práctica. | Riesgo de duplicidad y errores. | Gestión centralizada de pacientes. |
| Existen roles con necesidades distintas. | Un usuario puede ver funciones que no corresponden. | Control por rol. |
| El médico debe indicar si atendió y registrar feedback. | Administración no sabe el estado real al instante. | Atención médica trazable. |
| Errores de login o formularios deben ser comprensibles. | Usuarios se confunden o se expone información técnica. | Mensajes seguros y claros. |

## 4.3 Procesos Afectados

Registro de pacientes, programación de citas, llegada, cola, atención médica, validación, reportes, usuarios y auditoría.

## 4.4 Causas

Ausencia de un flujo integrado de información entre recepción, médico y administración.

Dificultad para visualizar estados en tiempo real.

Falta de separación clara entre permisos administrativos, de recepción y médicos.

Insuficiente trazabilidad para cambios y accesos.

## 4.5 Consecuencias

Aumento del tiempo de espera de pacientes.

Errores por registros incompletos o duplicados.

Dificultad para medir cumplimiento de citas y productividad.

Riesgo de accesos indebidos o exposición de datos sensibles.

## 4.6 Relación con Sistemas de Información

La necesidad se vincula directamente con captura, procesamiento, almacenamiento, seguridad, consulta y distribución de información para apoyar decisiones operativas.

## 4.7 Justificación

Resolver la necesidad aporta valor porque mejora la atención al paciente, reduce incertidumbre operativa, apoya al personal por rol y genera información confiable para decisiones.

## 4.8 Alcance

| Incluye | No incluye en esta fase |
| --- | --- |
| Pacientes, citas, llegada, cola, atención, validación y reportes. | Integración con sistemas nacionales externos. |
| Roles de administrador, recepcionista y médico. | Facturación real, farmacia o laboratorio. |
| Seguridad por sesión, rutas privadas y mensajes controlados. | Uso de datos clínicos reales en demo pública. |
| Documentación académica, matrices y anexos. | Certificación legal de producción hospitalaria. |

# 5. Propuesta de Solución

MEDIX es una plataforma web que organiza el flujo hospitalario por módulos y perfiles. Su objetivo no es solo verse bien, sino permitir que cada usuario realice su trabajo principal: el administrador supervisa y configura, la recepcionista registra pacientes y citas, y el médico atiende y deja evidencia clínica resumida.

# 6. Levantamiento de Requerimientos

## 6.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Rol | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación y acceso por rol | Permite iniciar sesión con DNI y contraseña, validando el perfil de administrador, recepcionista o médico. | Alta | Administrador, recepcionista, médico | Login / Seguridad | Implementado |
| RF-02 | Panel principal con indicadores | Muestra flujo del día, citas programadas, pacientes llegados, cola, atención, validación y tiempos promedio. | Alta | Administrador | Dashboard | Implementado |
| RF-03 | Registro de pacientes | Permite crear una ficha del paciente con DNI, nombres, contacto, servicio asociado y datos de admisión. | Alta | Recepcionista | Pacientes / Admisión | Implementado |
| RF-04 | Edición y búsqueda de pacientes | Permite buscar pacientes, corregir datos y consultar información previa sin duplicar registros. | Alta | Recepcionista, administrador | Pacientes | Implementado |
| RF-05 | Programación de citas | Permite registrar citas por fecha, hora, servicio, consultorio, médico y estado inicial. | Alta | Recepcionista | Citas | Implementado |
| RF-06 | Registro de llegada | Permite confirmar la asistencia del paciente y mover la cita desde programada hacia llegada. | Alta | Recepcionista | Llegada | Implementado |
| RF-07 | Gestión de cola de espera | Ordena pacientes llegados por estado, prioridad y tiempo de espera para apoyar la recepción. | Alta | Recepcionista, administrador | Cola | Implementado |
| RF-08 | Agenda médica | Permite que el médico visualice sus citas y pacientes asignados del día. | Alta | Médico | Médico / Agenda | Implementado |
| RF-09 | Atención médica | Permite iniciar y cerrar una atención, registrando diagnóstico, observaciones y feedback de paciente. | Alta | Médico | Atención | Implementado |
| RF-10 | Historia clínica resumida | Permite conservar un historial básico de atenciones para continuidad de servicio. | Alta | Médico, administrador | Historia clínica | Implementado |
| RF-11 | Validación administrativa | Permite confirmar atenciones completadas y reflejarlas en indicadores de cumplimiento. | Media | Administrador | Validación | Implementado |
| RF-12 | Reprogramación de citas | Permite gestionar cambios de fecha u hora cuando el paciente o servicio lo requiera. | Media | Recepcionista | Reprogramación | Implementado |
| RF-13 | Reportes operativos | Genera vistas de atenciones por servicio, cumplimiento, estados y tiempos promedio. | Alta | Administrador | Reportes | Implementado |
| RF-14 | Administración de usuarios | Permite gestionar usuarios, roles y permisos de acceso. | Alta | Administrador | Usuarios | Implementado |
| RF-15 | Auditoría y bitácora | Registra acciones críticas para trazabilidad: login, cambios de estado, pacientes, citas y atención. | Alta | Administrador | Auditoría | Implementado |
| RF-16 | Demo pública controlada | Permite mostrar el sistema desde una URL pública con datos simulados y sin exponer información real. | Media | Evaluador / docente | Despliegue | Implementado |

## 6.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Atributo | Descripción | Prioridad | Evidencia | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad de acceso | Control de sesión, rutas privadas, validación de credenciales y mensajes de error controlados. | Alta | JWT, roles, protección de rutas | Seguridad |
| RNF-02 | Privacidad de datos | La demo pública debe usar datos simulados o anonimizados, sin información clínica real. | Alta | Datos demo y separación de ambientes | Privacidad |
| RNF-03 | Usabilidad | Interfaz clara para personal administrativo, recepcionista y médico, con flujos directos y botones funcionales. | Alta | Diseño responsivo y módulos por rol | Usabilidad |
| RNF-04 | Rendimiento | Pantallas principales deben cargar rápido y permitir búsqueda ágil en registros operativos. | Media | Vite, API separada, consultas acotadas | Rendimiento |
| RNF-05 | Disponibilidad | El sistema debe poder ejecutarse localmente y presentar una demo pública estable para evaluación. | Media | Docker y GitHub Pages | Disponibilidad |
| RNF-06 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar farmacia, laboratorio, referencias u otros módulos futuros. | Alta | Frontend, API, BD y cache separados | Escalabilidad |
| RNF-07 | Mantenibilidad | El código y la documentación se organizan por módulos y requisitos para facilitar exposición y mejora. | Media | Nombres por requisito, README y matrices | Mantenibilidad |
| RNF-08 | Trazabilidad | Toda operación relevante debe dejar evidencia de usuario, fecha, acción y módulo. | Alta | Bitácora y auditoría | Auditoría |
| RNF-09 | Compatibilidad | Debe funcionar en navegadores modernos y adaptarse a pantallas de escritorio y móviles. | Media | Interfaz responsiva | Compatibilidad |
| RNF-10 | Recuperación | Debe existir estrategia de respaldo y restauración para datos en producción. | Alta | Backups de PostgreSQL y control de versiones | Continuidad |
| RNF-11 | Calidad visual | La interfaz debe mantener identidad hospitalaria moderna, legible y profesional. | Media | Paleta MEDIX, iconografía, tablas limpias | Diseño |
| RNF-12 | Mensajes comprensibles | Los errores deben explicar qué ocurrió y qué debe hacer el usuario, sin mostrar detalles técnicos. | Alta | Alertas controladas y UX de error | Seguridad / UX |

## 6.3 Requerimientos Técnicos

| ID | Requisito | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-01 | Frontend web | React + Vite | Construcción modular de interfaz, dashboard, rutas y despliegue estático. |
| RT-02 | Backend API | FastAPI + Python | Servicios REST para pacientes, citas, usuarios, historias clínicas y autenticación. |
| RT-03 | Base de datos | PostgreSQL | Persistencia relacional para usuarios, roles, pacientes, citas y atenciones. |
| RT-04 | Cache / soporte operativo | Redis | Soporte para consultas frecuentes y escalabilidad de sesiones o indicadores. |
| RT-05 | Contenedores | Docker Compose | Ejecución reproducible del backend, base de datos y servicios auxiliares. |
| RT-06 | Despliegue de demo | GitHub Pages | Publicación gratuita de la versión demostrativa del frontend. |
| RT-07 | Seguridad de credenciales | Passlib / bcrypt | Hashing de contraseñas y manejo seguro de credenciales. |
| RT-08 | Sesiones | JWT | Tokens de acceso, expiración y validación por rol. |
| RT-09 | Configuración | Variables .env | Separar secretos, entornos y parámetros de despliegue. |
| RT-10 | Control de versiones | Git + GitHub | Historial, colaboración y despliegue controlado. |

## 6.4 Gestión de Requerimientos

Los requerimientos se gestionan mediante una matriz con identificador, prioridad, módulo, responsable, estado y prueba asociada. Cualquier cambio futuro debe registrar motivo, impacto y evidencia de validación.

# 7. Arquitectura Tecnológica

La arquitectura separa presentación, servicios, datos e infraestructura. Esta separación permite que el sistema crezca por módulos sin mezclar responsabilidades.

# 8. Tecnologías

| Tecnología | Uso | Ventaja para MEDIX |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | Frontend | Interfaz rápida, modular y desplegable como sitio estático. |
| FastAPI | Backend | API clara para autenticación, pacientes, citas, usuarios e historias. |
| PostgreSQL | Base de datos | Modelo relacional adecuado para salud y trazabilidad. |
| Redis | Cache | Soporte a consultas frecuentes e indicadores. |
| Docker Compose | Ejecución | Ambiente reproducible para pruebas y despliegue. |
| GitHub Pages | Demo | Acceso público gratuito para evaluación académica. |

# 9. Seguridad y Ciberseguridad

La seguridad es un eje del sistema porque MEDIX trabaja con información hospitalaria. En la demo se utilizan datos simulados, y para producción se plantea control por rol, sesiones seguras, respaldo y auditoría.

| Control | Aplicación | Riesgo mitigado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | DNI y contraseña | Acceso no autorizado |
| Hashing | Contraseñas no guardadas en texto plano | Robo de credenciales |
| JWT | Sesión con token y expiración | Suplantación de sesión |
| RBAC | Permisos por administrador, recepcionista y médico | Acceso a funciones indebidas |
| Mensajes controlados | Errores comprensibles sin detalles internos | Enumeración y filtración técnica |
| Backups | Respaldo de base de datos | Pérdida de información |
| Auditoría | Registro de acciones críticas | Falta de trazabilidad |

# 10. Esquema de Pruebas

| ID | Prueba | Entrada | Resultado esperado | Requisito | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Login administrador válido | Credenciales admin | Acceso a módulos completos | RF-01, RF-14 | Aprobado |
| CP-02 | Login con contraseña incorrecta | DNI válido y clave errónea | Mensaje claro sin detalle técnico | RF-01, RNF-12 | Aprobado |
| CP-03 | Acceso recepcionista | Usuario recepcionista | Ve pacientes, citas, llegada y cola | RF-03 a RF-07 | Aprobado |
| CP-04 | Acceso médico | Usuario médico | Ve agenda, atenciones e historial | RF-08 a RF-10 | Aprobado |
| CP-05 | Crear paciente | DNI y datos requeridos | Paciente registrado y visible | RF-03 | Aprobado |
| CP-06 | Editar paciente | Cambio de contacto | Datos actualizados sin duplicar | RF-04 | Aprobado |
| CP-07 | Programar cita | Paciente, servicio, hora | Cita aparece en agenda | RF-05 | Aprobado |
| CP-08 | Confirmar llegada | Cita pendiente | Estado cambia a llegado | RF-06 | Aprobado |
| CP-09 | Mover a cola | Paciente llegado | Paciente aparece en cola | RF-07 | Aprobado |
| CP-10 | Registrar atención | Paciente en atención | Feedback e historia guardados | RF-09, RF-10 | Aprobado |
| CP-11 | Validar atención | Atención finalizada | Indicador de validación aumenta | RF-11 | Aprobado |
| CP-12 | Consultar reportes | Dashboard diario | Indicadores y gráficos actualizados | RF-13 | Aprobado |
| CP-13 | Auditar cambio | Cambio de estado | Evento aparece en bitácora | RF-15, RNF-08 | Aprobado |
| CP-14 | Vista móvil | Pantalla pequeña | Componentes se adaptan sin cortes críticos | RNF-03, RNF-09 | Aprobado |
| CP-15 | Demo pública | Abrir URL pública | Sistema visible sin datos reales | RF-16, RNF-02 | Aprobado |

# 11. Metodología

Se utiliza una metodología incremental por fases. Cada fase produce evidencia concreta: análisis, procesos, requerimientos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y documentación.

# 12. Plan de Trabajo

| Periodo | Fase | Actividad | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Análisis institucional | Identificar empresa, área y problema | Documento de contexto | Completado |
| Semana 2 | Procesos actuales | Mapear entradas, salidas y responsables | Mapa de procesos | Completado |
| Semana 3 | Requerimientos | Definir RF, RNF, RT y prioridad | Matriz de requerimientos | Completado |
| Semana 4 | Diseño de solución | Diseñar roles, flujo y arquitectura | Diagramas y mockups | Completado |
| Semana 5 | Implementación base | Login, dashboard, pacientes y citas | Prototipo funcional | Completado |
| Semana 6 | Módulos operativos | Cola, atención médica, validación y reportes | Sistema integrado | Completado |
| Semana 7 | Seguridad y pruebas | Validar roles, errores, demo y trazabilidad | Casos de prueba | Completado |
| Semana 8 | Documentación final | Informe, anexos, Excel y PDF | Entrega académica | Completado |

# 13. Resultados Esperados

Reducir tiempos de espera mediante control de cola y estados visibles.

Facilitar el trabajo de recepción con pacientes, citas y llegadas en una misma plataforma.

Permitir al médico registrar atención y feedback para que administración vea el avance real.

Mejorar seguridad mediante roles, rutas privadas y mensajes de error controlados.

Aumentar trazabilidad de cambios, accesos y atenciones.

Sustentar académicamente el proyecto con informe, Excel, gráficos y anexos.

# 14. Conclusión

MEDIX representa una propuesta coherente de sistema de información hospitalario para consultorio externo. Integra procesos, roles, seguridad, indicadores y trazabilidad, respondiendo a una necesidad real de gestión en instituciones de salud de alta demanda.

# 15. Recomendaciones

Realizar una prueba piloto con usuarios reales antes de operar con datos sensibles.

Mantener separación entre demo pública y ambiente productivo.

Aplicar copias de seguridad, monitoreo y revisión periódica de roles.

Capacitar a recepción, médicos y administración con guías cortas por perfil.

Ampliar gradualmente a farmacia, laboratorio, referencias y reportes avanzados.

# 16. Uso de Plantilla Institucional

La estructura del informe sigue todos los puntos solicitados en el Producto Académico. Si el docente entrega una plantilla oficial, el contenido puede copiarse conservando secciones, tablas, diagramas y anexos.

# 17. Anexos

## 17.1 Matriz de trazabilidad

| Requisito | RNF asociado | Módulo | Pruebas | Criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | RNF-01, RNF-12 | Login y rutas privadas | CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 | Acceso seguro por rol |
| RF-03 | RNF-03 | Gestión de pacientes | CP-05 | Ficha creada correctamente |
| RF-04 | RNF-07 | Búsqueda y edición | CP-06 | Registro actualizado sin duplicidad |
| RF-05 | RNF-03 | Citas | CP-07 | Cita visible en agenda |
| RF-06 | RNF-08 | Llegada | CP-08 | Estado y auditoría actualizados |
| RF-07 | RNF-04 | Cola | CP-09 | Tiempo y estado visibles |
| RF-09 | RNF-02, RNF-08 | Atención médica | CP-10 | Feedback registrado |
| RF-11 | RNF-08 | Validación | CP-11 | Cierre reflejado en indicadores |
| RF-13 | RNF-04 | Reportes | CP-12 | Indicadores diarios visibles |
| RF-15 | RNF-08 | Auditoría | CP-13 | Evento trazable |
| RF-16 | RNF-02, RNF-05 | Demo pública | CP-15 | URL pública sin datos reales |

## 17.2 Diccionario de datos

| Entidad | Campo | Tipo | Descripción | Regla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | dni | Texto | Identificador de acceso | Obligatorio, único |
| Usuario | rol | Enum | Perfil de permisos | admin, recepcionista, medico |
| Paciente | dni | Texto | Documento del paciente | Obligatorio, único |
| Paciente | nombre_completo | Texto | Nombres y apellidos | Obligatorio |
| Paciente | telefono | Texto | Contacto | Opcional |
| Cita | fecha_hora | Fecha/Hora | Momento programado | Obligatorio |
| Cita | servicio | Texto | Especialidad o servicio | Obligatorio |
| Cita | estado | Enum | Etapa del flujo | programada, llegada, cola, atencion, validada |
| Atencion | diagnostico | Texto | Resultado clínico resumido | Solo médico |
| Atencion | feedback | Texto | Observaciones de atención | Solo médico |
| Auditoria | accion | Texto | Acción ejecutada | Obligatorio |
| Auditoria | fecha | Fecha/Hora | Momento del evento | Automático |

## 17.3 Riesgos del proyecto

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Puntaje | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Exposición de datos reales en demo | Alta | Alta | 25 | Usar solo datos simulados y revisar contenido antes de publicar. | Controlado |
| R-02 | Credenciales débiles | Media | Alta | 15 | Hashing, política de contraseñas y mensajes controlados. | Mitigado |
| R-03 | Acceso a módulos por rol incorrecto | Media | Alta | 15 | Pruebas por perfil y rutas privadas. | Mitigado |
| R-04 | Errores de registro por campos incompletos | Alta | Media | 12 | Validaciones en formularios y mensajes de ayuda. | Mitigado |
| R-05 | Pérdida de información | Media | Alta | 15 | Backups y restauración probada en producción. | Pendiente operativo |
| R-06 | Caída del backend | Media | Media | 9 | Docker, logs, monitoreo y reinicio controlado. | Pendiente operativo |
| R-07 | Baja adopción por personal | Media | Media | 9 | Capacitación breve por rol y manual visual. | Controlado |
| R-08 | Crecimiento de módulos sin arquitectura | Media | Media | 9 | Separación por capas y matriz de cambios. | Mitigado |

## 17.4 Anexos gráficos

07 Mapa Contexto Empresa Medix

01 Flujo Atencion Detallado Medix

02 Arquitectura Tecnologica Detallada Medix

03 Casos Uso Roles Medix

04 Mapa Seguridad Ciberseguridad Medix

05 Resumen Requerimientos Medix

06 Cronograma Gantt Medix